

10 ANNI DAL SISMA

-

RESOCONTO SINTETICO DELLO STATO DELLA RICOSTRUZIONE IN

PROVINCIA DI MODENA

Maggio 2022

# A 10 anni dal sisma in Emilia – Stato dell’arte della ricostruzione nel territorio della provincia di Modena

A dieci anni dal sisma la ricostruzione è **pressoché conclusa**, sono stati **concessi** complessivamente contributi per quasi **4,8 miliardi di euro**, di cui oltre **3,5** già **liquidati**, erogati alle persone e alle imprese.

I cantieri, seppur rallentati non si sono mai fermati anche in questi due anni drammaticamente segnati dalla pandemia. Oggi il caro energia e gli aumenti dei prezzi, nonché la scarsa reperibilità di materiali e strumenti per l’edilizia, rendono la sfida di tenere attivi i cantieri e continuare nello sforzo di conclusione della ricostruzione, ancora più impegnativa.

Dove siamo: la ricostruzione in sintesi

**Abitazioni** - Gli edifici completati sono oltre **5.150**, per circa **10 mila e 300 abitazioni** (prime e seconde case) **e quasi 3.600 piccole attività economiche** ripristinate rese di nuovo agibili. Praticamente conclusa la ricostruzione leggera (livello di danni B-C, con situazione di inagibilità temporanea o parziale), il cui stato di avanzamento è arrivato al 100%; mentre per la ricostruzione pesante (danno E, con situazione di inagibilità totale) lo stato di avanzamento ha superato l’84%.

La ricostruzione degli immobili che ricadono in questa ultima categoria, infatti, sconta una maggiore difficoltà di attuazione per la complessità progettuale, organizzativa e realizzativa.

Complessivamente, sono state completate 6.283 ordinanze di concessione di contributi, sulle 6.298 domande attualmente valide (al netto di rigetti, rinunce e revoche) presentate ai Comuni.

Per la ricostruzione delle abitazioni e delle piccole attività economiche, il totale dei contributi **concessi** ammonta a **2,23 miliardi**, di cui già **liquidati 1,89 miliardi**.

Riepilogo del MUDE emergenza terremoto al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Domande presentate ai Comuni** | **di cui ordinanze di concessione del contributo** | **di cui interventi conclusi** | **Totale contributi concessi** | **Totale contributi erogati** | **Erogato / concesso** |
| Ricostruzione leggera B-C | 2.039 | 2.038 | 2.012 | € 140.416.214 | € 139.062.572 | 99% |
| Ricostruzione pesante E | 4.259 | 4.245 | 3.146 | € 2.089.378.368 | € 1.752.836.360 | 84% |
| **Totale** | 6.298 | 6.283 | 5.158 | € 2.229.794.583 | € 1.891.898.932 | 85% |

**Cantieri completati**

**5.158** edificiche corrispondono a **10.315** abitazioni (comprensive di quelle non principali)

**3.595** attività economiche (900 unità ad uso produttivo, 1.029 ad uso commercio, 483 ad uso ufficio, 1.183 ad uso deposito)

Usufruiscono delle misure di **Assistenza alla popolazione 477 nuclei**, il 34% in meno rispetto al 2021.

**Attività produttive** - Per la ricostruzione relativa ai comparti industria, agricoltura e commercio, le domande di contributo approvate (al netto di rigetti, rinunce e revoche) sono 2.469, per un totale di quasi **1,3 miliardi di euro concessi** di cui **1,15** già **liquidati**.

**I progetti conclusi sono 1.642**.

Riepilogo della ricostruzione produttiva (Ordinanza 57/2012) al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **INDUSTRIA** | **COMMERCIO** | **AGRICOLTURA** | **TOTALE** |
| **CONCESSIONI** | | n. | **1.198** | **357** | **914** | **2.469** |
| importo contributo | 719.680.886 | 100.779.570 | 477.142.289 | 1.297.602.745 |
| **LIQUIDAZIONI** | | importo liquidato | 638.513.657 | 90.149.515 | 422.218.347 | 1.150.881.519 |
| **di cui PROGETTI CONCLUSI** | | n. | **782** | **198** | **662** | **1.642** |

A questi si **aggiungono** quasi **3.600 attività economiche e commerciali ripristinate, dai negozi alle botteghe artigiane, collegate alle abitazioni**.

Inoltre, per la messa in sicurezza degli immobili produttivi, i **capannoni**, sono stati concessi contributi (al netto di rigetti, rinunce e revoche), con fondi messi a disposizione dall’Inail, per oltre 16 milioni di euro a 481 imprese.

Riepilogo attuazione dei finanziamenti per il “Bando INAIL” al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **INDUSTRIA** | **AGRICOLTURA** | **TOTALE** |
| **CONCESSIONI** | n° | 433 | 48 | **481** |
| importo contributo | 14.109.135 | 2.197.911 | **16.307.046** |
| **LIQUIDAZIONI** | n° | 425 | 36 | **461** |
| importo liquidato | 13.120.904 | 1.872.800 | **14.993.704** |

**Opere pubbliche e dei beni culturali** - Le risorse totali messe in campo, comprensive dei cofinanziamenti disponibili, ammontano a **751 milioni di euro**.

I cantieri **conclusi** sono **227** per **123** milioni di euro, mentre i cantieri **in corso** sono **255** per oltre **353** milioni di euro.

Interventi per il pieno recupero delle OOPP e BBCC - Riepilogo al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTERVENTI FINANZIATI DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA** | **NUMERO INTERVENTI** | **IMPORTO FINANZIAMENTI DAL COMMISSARIO DELEGATO** | **IMPORTI CORRELATI** | **IMPORTO TOTALE** | **AVAN**  **ZAMENTO** |
| LAVORI CONCLUSI | 227 | 54.010.651 | 69.028.089 | 123.038.741 | 16% |
| LAVORI IN CORSO | 255 | 233.833.567 | 119.490.808 | 353.324.375 | 47% |
| IN PROGETTAZIONE | 211 | 233.063.019 | 41.674.497 | 274.737.516 | 37% |
| **TOTALE** | **693** | **520.907.238** | **230.193.394** | **751.100.631** |  |

**Centri storici** – **Stato di attuazione delle risorse per la riqualificazione/rivitalizzazione dei centri storici – contributi ai Comuni**

Il totale delle risorse a disposizione è pari a 30 milioni di euro, di cui ad oggi sono stati ripartiti **24.689.577** euro, ai comuni della provincia di Modena sono stati assegnati **16.766.000** euro.

Le Azioni Progettuali finanziabili sono relative ai Comuni appartenente al cratere ristretto e dotati di Piano organico. I comuni che potenzialmente hanno progetti finanziabili sono: Bomporto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Soliera.

**Centri storici** – **Misure rivolte al ripopolamento e alla rivitalizzazione dei centri storici – contributo ai privati**

Per dare ulteriore slancio alla ricostruzione e ampliare lo spettro di azione delle politiche per la rinascita dei centri urbani, nel 2019 sono state introdotte specifiche misure per i Comuni del cratere ristretto di cui all’Ord.34/2017, con l’obiettivo di agevolare processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento delle attività di impresa, professionali o non profit.

I comuni della provincia di Modena coinvolti dal provvedimento sono: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera.

Bando centri storici – Stato dell’arte al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINESTRE** | **DOMANDE PRESENTATE E CONCESSIONI** | | | | **FINANZIATI ATTIVI** | | |
| **N. domande presentate** | **N. progetti finanziati** | **Totale investimenti ammessi** | **Contributi concessi** | **N. progetti finanziati** | **Totale investimenti** | **Contributi** |
| 1° Call | 141 | 113 | 7.795.898 | 5.688.814 | 104 | 6.868.322 | 5.047.966 |
| 2° Call | 111 | 100 | 8.954.746 | 6.458.262 | 98 | 8.350.031 | 6.118.883 |
| I Bando straordinario | 91 | 67 | 5.518.288 | 3.548.403 | 49 | 4.016.044 | 2.655.562 |
| 3° Call | 47 | 39 | 3.426.518 | 2.249.370 | 34 | 3.023.906 | 1.949.501 |
| II Bando straordinario | 46 | 42 | 2.780.239 | 1.964.615 | 40 | 2.670.987 | 1.883.915 |
| 4° Call | 119 | 98 | 8.051.897 | 4.458.784 | 91 | 7.586.645 | 4.193.176 |
| **TOTALE** | **555** | **459** | **36.527.587** | **24.368.248** | **416** | **32.515.935** | **21.849.003** |

Con riferimento alle concessioni effettuate nell’ambito delle sei call, si sono generate economie di spesa che sono state messe a disposizione per finanziare un ulteriore call (Ordinanza n. 7 dell’8 aprile 2022), che ha una prima dotazione di risorse pari a **5 milioni** di euro, destinata a 13 comuni del cratere di cui all’Ord.8/2021. Nel modenese i comuni coinvolti sono: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio. l deposito delle domande rimarrà aperto dal 3 al 31 maggio 2022.

# Immagine che contiene edificio, cielo, esterni, alto Descrizione generata automaticamente

10 ANNI DAL SISMA

-

RESOCONTO SINTETICO DELLO STATO DELLA RICOSTRUZIONE IN

PROVINCIA DI FERRARA

Maggio 2022

# **A 10 anni dal sisma in Emilia – Stato dell’arte della ricostruzione nel territorio della provincia di Ferrara**

A dieci anni dal sisma la ricostruzione è **pressoché conclusa**, sono stati **concessi** complessivamente contributi per quasi **2,3 miliardi di euro**, di cui oltre **1** già **liquidato**, erogati alle persone e alle imprese.

I cantieri, seppur rallentati non si sono mai fermati anche in questi due anni drammaticamente segnati dalla pandemia. Oggi il caro energia e gli aumenti dei prezzi, nonché la scarsa reperibilità di materiali e strumenti per l’edilizia, rendono la sfida di tenere attivi i cantieri e continuare nello sforzo di conclusione della ricostruzione, ancora più impegnativa.

Dove siamo: la ricostruzione in sintesi

**Abitazioni** - Gli edifici completati sono **1.896**, per **4.185 abitazioni** (prime e seconde case) **e quasi 1.500 piccole attività economiche** ripristinate rese di nuovo agibili. Praticamente conclusa la ricostruzione leggera (livello di danni B-C, con situazione di inagibilità temporanea o parziale), il cui stato di avanzamento è arrivato al 99%; mentre per la ricostruzione pesante (danno E, con situazione di inagibilità totale) lo stato di avanzamento ha superato il 92%.

La ricostruzione degli immobili che ricadono in questa ultima categoria, infatti, sconta una maggiore difficoltà di attuazione per la complessità progettuale, organizzativa e realizzativa.

Complessivamente, sono state completate 2.056 ordinanze di concessione di contributi, sulle 2.108 domande attualmente valide (al netto di rigetti, rinunce e revoche) presentate ai Comuni.

Per la ricostruzione delle abitazioni e delle piccole attività economiche, il totale dei contributi **concessi** ammonta a oltre **458 mila euro**, di cui già **liquidati** oltre **424 mila**.

Riepilogo del MUDE emergenza terremoto al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Domande presentate ai Comuni** | **di cui ordinanze di concessione del contributo** | **di cui interventi conclusi** | **Totale contributi concessi** | **Totale contributi erogati** | **Erogato / concesso** |
| Ricostruzione leggera B-C | 1.040 | 1.037 | 1.029 | € 61.925.823 | € 61.486.545 | 99% |
| Ricostruzione pesante E | 1.068 | 1.019 | 867 | € 396.397.250 | € 362.906.532 | 92% |
| **Totale** | 2.108 | 2.056 | 1.896 | € 458.323.073 | € 424.393.078 | 93% |

\*Delle 52 domande di contributo ancora in istruttoria (senza atto di concessione) 51 sono ubicate nel territorio del Comune di Bondeno.

**Cantieri completati**

**1.896** edificiche corrispondono a **4.185** abitazioni (comprensive di quelle non principali)

**1.472** attività economiche (385 unità ad uso produttivo, 404 ad uso commercio, 218 ad uso ufficio, 465 ad uso deposito)

Usufruiscono delle misure di **Assistenza alla popolazione 47 nuclei**, il 38% in meno rispetto al 2021.

**Attività produttive** - Per la ricostruzione relativa ai comparti industria, agricoltura e commercio, le domande di contributo approvate (al netto di rigetti, rinunce e revoche) sono 387, per un totale di oltre **404 milioni di euro concessi** di cui oltre **372** già **liquidati**.

**I progetti conclusi sono 387**.

Riepilogo della ricostruzione produttiva (Ordinanza 57/2012) al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **INDUSTRIA** | **COMMERCIO** | **AGRICOLTURA** | **TOTALE** |
| **CONCESSIONI** | | n. | **261** | **100** | **216** | **577** |
| importo contributo | 280.199.415 | 38.086.430 | 86.014.266 | 404.300.111 |
| **LIQUIDAZIONI** | | importo liquidato | 255.917.600 | 34.943.361 | 81.499.520 | 372.360.481 |
| **di cui PROGETTI CONCLUSI** | | n. | **166** | **42** | **179** | **387** |

A questi si **aggiungono** quasi **1.500 attività economiche e commerciali ripristinate, dai negozi alle botteghe artigiane, collegate alle abitazioni**.

Inoltre, per la messa in sicurezza degli immobili produttivi non danneggiati, sono stati concessi contributi (al netto di rigetti, rinunce e revoche), con fondi messi a disposizione dall’Inail, per quasi 19 milioni di euro a oltre 420 imprese.

Riepilogo attuazione dei finanziamenti per il “Bando INAIL” al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **INDUSTRIA** | **AGRICOLTURA** | **TOTALE** |
| **CONCESSIONI** | n° | 408 | 18 | **426** |
| importo contributo | 17.297.914 | 1.626.198 | **18.924.112** |
| **LIQUIDAZIONI** | n° | 395 | 16 | **411** |
| importo liquidato | 16.049.650 | 1.404.471 | **17.454.121** |

**Opere pubbliche e dei beni culturali** - Le risorse totali messe in campo, comprensive dei cofinanziamenti disponibili, ammontano a oltre **421 milioni di euro**.

I cantieri **conclusi** sono **130** per quasi **58** milioni di euro, mentre i cantieri **in corso** sono **189** per quasi **163** milioni di euro. Ancora in fase di progettazione 136 interventi, per un investimento stimato di oltre 200 milioni di euro.

Interventi per il pieno recupero delle OOPP e BBCC - Riepilogo al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTERVENTI FINANZIATI DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA** | **NUMERO INTERVENTI** | **IMPORTO FINANZIAMENTI DAL COMMISSARIO DELEGATO** | **IMPORTI CORRELATI** | **IMPORTO TOTALE** | **AVAN**  **ZAMENTO** |
| LAVORI CONCLUSI | 130 | 28.269.191 | 29.448.796 | 57.717.987 | 14% |
| LAVORI IN CORSO | 189 | 106.143.654 | 56.697.345 | 162.840.999 | 39% |
| IN PROGETTAZIONE | 136 | 139.097.206 | 61.486.780 | 200.583.985 | 48% |
| **TOTALE** | **455** | **273.510.050** | **147.632.921** | **421.142.971** |  |

**Centri storici** - **Stato di attuazione delle risorse per la riqualificazione/rivitalizzazione dei centri storici – contributi ai Comuni**

Il totale delle risorse a disposizione è pari a 30 milioni di euro, di cui ad oggi sono stati ripartiti **24.689.577** euro, ai Comuni della Provincia di Ferrara sono stati assegnati **3.546.577** euro.

Le Azioni Progettuali finanziabili sono relative ai Comuni appartenente al cratere ristretto e dotati di Piano organico. I comuni che hanno progetti finanziabili sono: Bondeno, Cento, Terre del Reno e Vigarano Mainarda.

**Centri storici** - **Misure rivolte al ripopolamento e alla rivitalizzazione dei centri storici – contributo ai privati**

Per dare ulteriore slancio alla ricostruzione e ampliare lo spettro di azione delle politiche per la rinascita dei centri urbani, nel 2019 sono state introdotte specifiche misure per i Comuni del cratere ristretto di cui all’Ord.34/2017, con l’obiettivo di agevolare processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento delle attività di impresa, professionali o non profit.

I comuni della provincia di Ferrara coinvolti dal provvedimento sono: Bondeno, Cento, Ferrara, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.

Bando centri storici – Stato dell’arte al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINESTRE** | **DOMANDE PRESENTATE E CONCESSIONI** | | | | **FINANZIATI ATTIVI** | | |
| **N. domande presentate** | **N. progetti finanziati** | **Totale investimenti ammessi** | **Contributi concessi** | **N. progetti finanziati** | **Totale investimenti** | **Contributi** |
| 1° Call | 88 | 73 | 6.463.867 | 4.496.105 | 70 | 6.040.945 | 4.253.040 |
| 2° Call | 38 | 30 | 3.626.386 | 2.583.007 | 29 | 3.377.652 | 2.421.835 |
| I Bando straordinario | 123 | 52 | 4.686.037 | 2.963.041 | 43 | 3.831.760 | 2.436.877 |
| 3° Call | 30 | 26 | 2.596.337 | 1.605.895 | 25 | 2.494.623 | 1.537.075 |
| II Bando straordinario | 72 | 42 | 4.242.910 | 2.547.212 | 36 | 3.489.319 | 2.183.542 |
| 4° Call | 48 | 35 | 3.201.888 | 1.760.018 | 34 | 3.050.310 | 1.684.229 |
| **TOTALE** | **399** | **258** | **24.817.424** | **15.955.279** | **237** | **22.284.610** | **14.516.598** |

Con riferimento alle concessioni effettuate nell’ambito delle sei call, si sono generate economie di spesa che sono state messe a disposizione per finanziare un ulteriore call (Ordinanza n. 7 dell’8 aprile 2022), che ha una prima dotazione di risorse pari a **5 milioni** di euro, destinata a 13 comuni del cratere di cui all’Ord.8/2021. Nel territorio del ferrarese i comuni coinvolti sono: Bondeno, Cento, Terre del Reno. Il deposito delle domande rimarrà aperto dal 3 al 31 maggio 2022.

Immagine che contiene albero, esterni, edificio

Descrizione generata automaticamente

10 ANNI DAL SISMA

-

RESOCONTO SINTETICO DELLO STATO DELLA RICOSTRUZIONE IN

PROVINCIA DI

REGGIO NELL’EMILIA

Maggio 2022

# A 10 anni dal sisma in Emilia – Stato dell’arte della ricostruzione nel territorio della provincia di Reggio nell’Emilia

A dieci anni dal sisma la ricostruzione è **pressoché conclusa**, sono stati **concessi** complessivamente contributi per quasi **478 milioni di euro**, di cui oltre **409** già **liquidati**, erogati alle persone e alle imprese.

I cantieri, seppur rallentati non si sono mai fermati anche in questi due anni drammaticamente segnati dalla pandemia. Oggi il caro energia e gli aumenti dei prezzi, nonché la scarsa reperibilità di materiali e strumenti per l’edilizia, rendono la sfida di tenere attivi i cantieri e continuare nello sforzo di conclusione della ricostruzione, ancora più impegnativa.

Dove siamo: la ricostruzione in sintesi

**Abitazioni** - Gli edifici completati sono **587**, per **1.107 abitazioni** (prime e seconde case) **e quasi 400 piccole attività economiche** ripristinate rese di nuovo agibili. Praticamente conclusa la ricostruzione leggera (livello di danni B-C, con situazione di inagibilità temporanea o parziale), il cui stato di avanzamento è arrivato al 99%; mentre per la ricostruzione pesante (danno E, con situazione di inagibilità totale) lo stato di avanzamento ha superato l’89%.

La ricostruzione degli immobili che ricadono in questa ultima categoria, infatti, sconta una maggiore difficoltà di attuazione per la complessità progettuale, organizzativa e realizzativa.

Complessivamente, sono state completate 670 ordinanze di concessione di contributi, sulle 671 domande attualmente valide (al netto di rigetti, rinunce e revoche) presentate ai Comuni.

Per la ricostruzione delle abitazioni e delle piccole attività economiche, il totale dei contributi **concessi** ammonta a quasi **210 mila euro**, di cui già **liquidati** oltre **189 mila**.

Riepilogo del MUDE emergenza terremoto al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Domande presentate ai Comuni** | **di cui ordinanze di concessione del contributo** | **di cui interventi conclusi** | **Totale contributi concessi** | **Totale contributi erogati** | **Erogato / concesso** |
| Ricostruzione leggera B-C | 288 | 288 | 285 | € 21.211.201 | € 21.051.580 | 99% |
| Ricostruzione pesante E | 383 | 382 | 302 | € 188.668.078 | € 168.497.750 | 89% |
| **Totale** | 671 | 670 | 587 | € 209.879.278 | € 189.549.330 | 90% |

**Cantieri completati**

**587** edificiche corrispondono a **1.107** abitazioni (comprensive di quelle non principali)

**393** attività economiche (150 unità ad uso produttivo, 115 ad uso commercio, 40 ad uso ufficio, 88 ad uso deposito)

Usufruiscono delle misure di **Assistenza alla popolazione 6 nuclei**, il 60% in meno rispetto al 2021.

**Attività produttive** - Per la ricostruzione relativa ai comparti industria, agricoltura e commercio, le domande di contributo approvate (al netto di rigetti, rinunce e revoche) sono 261, per un totale di oltre **150 milioni di euro concessi** di cui **137** già **liquidati**.

**I progetti conclusi sono 130**.

Riepilogo della ricostruzione produttiva (Ordinanza 57/2012) al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **INDUSTRIA** | **COMMERCIO** | **AGRICOLTURA** | **TOTALE** |
| **CONCESSIONI** | | n. | **156** | **45** | **60** | **261** |
| importo contributo | 104.736.487 | 19.986.994 | 26.238.319 | 150.961.800 |
| **LIQUIDAZIONI** | | importo liquidato | 96.920.881 | 16.843.529 | 23.311.799 | 137.076.210 |
| **di cui PROGETTI CONCLUSI** | | n. | **49** | **18** | **63** | **130** |

A questi si **aggiungono quasi 400 attività economiche e commerciali ripristinate, dai negozi alle botteghe artigiane, collegate alle abitazioni**.

Inoltre, per la messa in sicurezza degli immobili produttivi non danneggiati, sono stati concessi contributi (al netto di rigetti, rinunce e revoche), con fondi messi a disposizione dall’Inail, per circa 20 milioni di euro a 474 imprese.

Riepilogo attuazione dei finanziamenti per il “Bando INAIL” al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **INDUSTRIA** | **AGRICOLTURA** | **TOTALE** |
| **CONCESSIONI** | n° | 421 | 53 | **474** |
| importo contributo | 16.865.161 | 3.226.476 | **20.091.637** |
| **LIQUIDAZIONI** | n° | 416 | 45 | **461** |
| importo liquidato | 15.999.876 | 2.889.744 | **18.889.620** |

**Opere pubbliche e dei beni culturali** - Le risorse totali messe in campo, comprensive dei cofinanziamenti disponibili, ammontano a **120 milioni di euro**.

I cantieri **conclusi** sono **126** per quasi **38** milioni di euro, mentre i cantieri **in corso** sono **66** per oltre **45** milioni di euro. Ancora in fase di progettazione 82 interventi, per un investimento stimato di oltre 37 milioni di euro.

Interventi per il pieno recupero delle OOPP e BBCC - Riepilogo al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTERVENTI FINANZIATI DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA** | **NUMERO INTERVENTI** | **IMPORTO FINANZIAMENTI DAL COMMISSARIO DELEGATO** | **IMPORTI CORRELATI** | **IMPORTO TOTALE** | **AVANZA**  **MENTO** |
| LAVORI CONCLUSI | 126 | 18.908.830 | 18.987.752 | 37.896.582 | 32% |
| LAVORI IN CORSO | 66 | 33.617.192 | 11.523.878 | 45.141.071 | 38% |
| IN PROGETTAZIONE | 82 | 32.073.866 | 5.157.886 | 37.231.752 | 31% |
| **TOTALE** | **274** | **84.599.888** | **35.669.517** | **120.269.405** |  |

**Centri storici** – **Stato di attuazione delle risorse per la riqualificazione/rivitalizzazione dei centri storici – contributi ai Comuni**

Il totale delle risorse a disposizione è pari a 30 milioni di euro, di cui ad oggi sono stati ripartiti **24.689.577** euro, ai Comuni della provincia di Reggio Emilia sono stati assegnati **2.607.00** euro.

Le Azioni Progettuali finanziabili sono relative ai Comuni appartenente al cratere ristretto e dotati di Piano organico. I comuni che hanno progetti finanziabili sono: Fabbrico e Reggiolo.

**Centri storici** – **Misure rivolte al ripopolamento e alla rivitalizzazione dei centri storici – contributo ai privati**

Per dare ulteriore slancio alla ricostruzione e ampliare lo spettro di azione delle politiche per la rinascita dei centri urbani, nel 2019 sono state introdotte specifiche misure per i Comuni del cratere ristretto di cui all’Ord.34/2017, con l’obiettivo di agevolare processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento delle attività di impresa, professionali o non profit.

I comuni della provincia di Reggio nell’Emila coinvolti dal provvedimento sono: Fabbrico, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Rolo.

Bando centri storici – Stato dell’arte al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINESTRE** | **DOMANDE PRESENTATE E CONCESSIONI** | | | | **FINANZIATI ATTIVI** | | |
| **N. domande presentate** | **N. progetti finanziati** | **Totale investimenti ammessi** | **Contributi concessi** | **N. progetti finanziati** | **Totale investimenti** | **Contributi** |
| 1° Call | 109 | 89 | 7.135.870 | 5.119.470 | 85 | 6.578.838 | 4.806.317 |
| 2° Call | 19 | 14 | 1.672.904 | 1.035.501 | 14 | 1.528.303 | 984.581 |
| I Bando straordinario | 39 | 33 | 2.635.404 | 1.934.042 | 26 | 1.978.452 | 1.484.335 |
| 3° Call | 22 | 20 | 1.721.877 | 1.221.492 | 18 | 1.549.775 | 1.092.416 |
| II Bando straordinario | 22 | 17 | 1.274.072 | 819.296 | 15 | 1.071.714 | 760.692 |
| 4° Call | 36 | 26 | 2.166.306 | 1.200.262 | 25 | 2.104.296 | 1.169.257 |
| **TOTALE** | **247** | **199** | **16.606.433** | **11.330.062** | **183** | **14.811.378** | **10.297.598** |

Con riferimento alle concessioni effettuate nell’ambito delle sei call, si sono generate economie di spesa che sono state messe a disposizione per finanziare un ulteriore call (Ordinanza n. 7 dell’8 aprile 2022), che ha una prima dotazione di risorse pari a **5 milioni** di euro, destinata a 13 comuni del cratere di cui all’Ord.8/2021. Nel reggiano è coinvolto dal provvedimento il comune di Reggiolo. Il deposito delle domande rimarrà aperto dal 3 al 31 maggio 2022.

# P1#y1

10 ANNI DAL SISMA

-

RESOCONTO SINTETICO DELLO STATO DELLA RICOSTRUZIONE IN

PROVINCIA DI BOLOGNA

Maggio 2022

# **A 10 anni dal sisma in Emilia – Stato dell’arte della ricostruzione nel territorio della provincia di Bologna**

A dieci anni dal sisma la ricostruzione è **pressoché conclusa**, sono stati **concessi** complessivamente contributi per oltre **500 milioni di euro**, di cui oltre **353** già **liquidati**, erogati alle persone e alle imprese.

I cantieri, seppur rallentati non si sono mai fermati anche in questi due anni drammaticamente segnati dalla pandemia. Oggi il caro energia e gli aumenti dei prezzi, nonché la scarsa reperibilità di materiali e strumenti per l’edilizia, rendono la sfida di tenere attivi i cantieri e continuare nello sforzo di conclusione della ricostruzione, ancora più impegnativa.

Dove siamo: la ricostruzione in sintesi

**Abitazioni** - Gli edifici completati sono **773**, per circa **1.650 abitazioni** (prime e seconde case) **e oltre 500 piccole attività economiche** ripristinate rese di nuovo agibili. Praticamente conclusa la ricostruzione leggera (livello di danni B-C, con situazione di inagibilità temporanea o parziale), il cui stato di avanzamento è arrivato al 98%; mentre per la ricostruzione pesante (danno E, con situazione di inagibilità totale) lo stato di avanzamento ha superato il 93%.

La ricostruzione degli immobili che ricadono in questa ultima categoria, infatti, sconta una maggiore difficoltà di attuazione per la complessità progettuale, organizzativa e realizzativa.

Complessivamente, sono state completate 824 ordinanze di concessione di contributi, sulle 825 domande attualmente valide (al netto di rigetti, rinunce e revoche) presentate ai Comuni.

Per la ricostruzione delle abitazioni e delle piccole attività economiche, il totale dei contributi **concessi** ammonta a oltre **262 mila euro**, di cui già **liquidati** oltre **246 mila**.

Riepilogo del MUDE emergenza terremoto al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Domande presentate ai Comuni** | **di cui ordinanze di concessione del contributo** | **di cui interventi conclusi** | **Totale contributi concessi** | **Totale contributi erogati** | **Erogato / concesso** |
| Ricostruzione leggera B-C | 319 | 318 | 312 | € 19.643.720 | € 19.234.492 | 98% |
| Ricostruzione pesante E | 506 | 506 | 461 | € 242.877.974 | € 226.976.007 | 93% |
| **Totale** | 825 | 824 | 773 | € 262.521.693 | € 246.210.499 | 94% |

**Cantieri completati**

**773** edificiche corrispondono a **1.647** abitazioni (comprensive di quelle non principali)

**512** attività economiche (174 unità ad uso produttivo, 148 ad uso commercio, 33 ad uso ufficio, 157 ad uso deposito)

Usufruiscono delle misure di **Assistenza alla popolazione 22 nuclei**,il 27% in meno rispetto al 2021.

**Attività produttive** - Per la ricostruzione relativa ai comparti industria, agricoltura e commercio, le domande di contributo approvate (al netto di rigetti, rinunce e revoche) sono 153, per un totale di oltre **53 milioni di euro concessi** di cui **45** già **liquidati**. **I progetti conclusi sono 91**.

Riepilogo della ricostruzione produttiva (Ordinanza 57/2012) al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **INDUSTRIA** | **COMMERCIO** | **AGRICOLTURA** | **TOTALE** |
| **CONCESSIONI** | | n. | **59** | **23** | **71** | **153** |
| importo contributo | 16.158.478 | 9.714.913 | 27.496.461 | 53.369.852 |
| **LIQUIDAZIONI** | | importo liquidato | 12.262.087 | 6.261.635 | 26.490.705 | 45.014.428 |
| **di cui PROGETTI CONCLUSI** | | n. | **35** | **8** | **48** | **91** |

A questi si **aggiungono** oltre **500 attività economiche e commerciali ripristinate, dai negozi alle botteghe artigiane, collegate alle abitazioni**.

Inoltre, per la messa in sicurezza degli immobili produttivi non danneggiati, sono stati concessi contributi (al netto di rigetti, rinunce e revoche), con fondi messi a disposizione dall’Inail, per oltre 5 milioni di euro a 170 imprese.

Riepilogo attuazione dei finanziamenti per il “Bando INAIL” al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **INDUSTRIA** | **AGRICOLTURA** | **TOTALE** |
| **CONCESSIONI** | n° | 163 | 7 | **170** |
| importo contributo | 5.299.464 | 77.116 | **5.376.580** |
| **LIQUIDAZIONI** | n° | 160 | 5 | **165** |
| importo liquidato | 5.041.590 | 64.323 | **5.105.913** |

**Opere pubbliche e dei beni culturali** - Le risorse totali messe in campo, comprensive dei cofinanziamenti disponibili, ammontano a quasi **164 milioni di euro**.

I cantieri **conclusi** sono **155** per quasi **52** milioni di euro, mentre i cantieri **in corso** sono **92** per quasi **69** milioni di euro. Ancora in fase di progettazione 88 interventi, per un investimento stimato di circa 43 milioni di euro.

Interventi per il pieno recupero delle OOPP e BBCC - Riepilogo al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTERVENTI FINANZIATI DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA** | **NUMERO INTERVENTI** | **IMPORTO FINANZIAMENTI DAL COMMISSARIO DELEGATO** | **IMPORTI CORRELATI** | **IMPORTO TOTALE** | **AVAN**  **ZAMENTO** |
| LAVORI CONCLUSI | 155 | 29.154.814 | 22.618.900 | 51.773.714 | 32% |
| LAVORI IN CORSO | 92 | 39.710.972 | 29.033.274 | 68.744.246 | 42% |
| IN PROGETTAZIONE | 88 | 37.416.226 | 5.847.220 | 43.263.446 | 26% |
| **TOTALE** | **335** | **106.282.012** | **57.499.394** | **163.781.406** |  |

**Centri storici** - **Stato di attuazione delle risorse per la riqualificazione/rivitalizzazione dei centri storici – contributi ai Comuni**

Il totale delle risorse a disposizione è pari a 30 milioni di euro, di cui ad oggi sono stati ripartiti **24.689.577** euro, al Comune di Crevalcore sono stati assegnati **1.770.000** euro.

**Centri storici** - **Misure rivolte al ripopolamento e alla rivitalizzazione dei centri storici – contributo ai privati**

Per dare ulteriore slancio alla ricostruzione e ampliare lo spettro di azione delle politiche per la rinascita dei centri urbani, nel 2019 sono state introdotte specifiche misure per i Comuni del cratere ristretto di cui all’Ord.34/2017, con l’obiettivo di agevolare processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento delle attività di impresa, professionali o non profit.

I comuni della provincia di Bologna coinvolti dal provvedimento sono: Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto.

Bando centri storici – Stato dell’arte al 28 febbraio 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINESTRE** | **DOMANDE PRESENTATE E CONCESSIONI** | | | | **FINANZIATI ATTIVI** | | |
| **N. domande presentate** | **N. progetti finanziati** | **Totale investimenti ammessi** | **Contributi concessi** | **N. progetti finanziati** | **Totale investimenti** | **Contributi** |
| 1° Call | 62 | 43 | 3.687.834 | 2.596.878 | 38 | 3.019.938 | 2.216.424 |
| 2° Call | 27 | 25 | 2.446.701 | 1.845.685 | 24 | 2.297.888 | 1.727.098 |
| I Bando straordinario | 23 | 18 | 1.570.897 | 856.053 | 14 | 1.092.956 | 783.253 |
| 3° Call | 12 | 10 | 733.393 | 530.222 | 10 | 733.393 | 530.222 |
| II Bando straordinario | 12 | 10 | 633.128 | 448.644 | 10 | 633.128 | 448.644 |
| 4° Call | 30 | 23 | 1.382.728 | 799.908 | 23 | 1.357.545 | 787.317 |
| **TOTALE** | **166** | **129** | **10.454.682** | **7.077.391** | **119** | **9.134.849** | **6.492.958** |

Con riferimento alle concessioni effettuate nell’ambito delle sei call, si sono generate economie di spesa che sono state messe a disposizione per finanziare un ulteriore call (Ordinanza n. 7 dell’8 aprile 2022), che ha una prima dotazione di risorse pari a **5 milioni** di euro, destinata a 13 comuni del cratere di cui all’Ord.8/2021. Nel bolognese è coinvolto il comune di Crevalcore. Il deposito delle domande rimarrà aperto dal 3 al 31 maggio 2022.