**ALLEGATO / SCHEDA**

**Gli interventi di somma urgenza**

L’Ufficio territoriale di Ravenna dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha sostanzialmente concluso i **25 interventi** per cui era soggetto attuatore sia all’interno dei **Piani dell’Ocdpc (ordinanza del capo Dipartimento di Protezione civile) 992/23**, sia all’interno dell’ordinanza n. **6** del 25/08/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (**importo** di **40 milioni 977mila euro**).Solo uno di questi interventi (in comune di Faenza, a Reda) non è ancora terminato; presenta tuttavia uno stato di avanzamento di circa il 90%.

**Gli interventi urgenti: i fiumi**

Ci sono poi **27 interventi** – sui fiumi **Lamone**, **Senio**, **Santerno**, **Marzeno**, **Ronco** – per i quali l’Ufficio territoriale è soggetto attuatore all’interno dell’ordinanza n. **8** del 28/09/2023 del Commissario; l’**importo complessivo** è di **21 milioni 400mila euro**. Di questi, **12 sono in corso**, i restanti **15 sono in fase di progettazione**.

A questi si aggiungono altri **20 interventi**, sempre sui **corsi d’acqua**,dall’ordinanza n. **15** del 16 novembre scorso. Di questi **2 sono già stati ultimati**, **5 sono in corso e gli altri 13 in fase di progettazione**, per un **importo** di **22 milioni 800mila euro** e **3 interventi** dell’ordinanza n.**19** finanziati con **3 milioni 50mila euro** già partiti.

Questi interventi urgenti hanno diversi obiettivi: completamento degli interventi in somma urgenza già attivati; miglioramento della stabilità dei corpi degli argini interessati da fenomeni di filtrazione e/o franosità delle sponde/golene con ripristino della transitabilità; riprofilatura delle sezioni di deflusso anche attraverso interventi di gestione della vegetazione nel reticolo idrografico (con argini e non); ripristino delle condizioni di stabilità e funzionalità di opere idrauliche danneggiate; ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo interessato dagli eventi alluvionali.

**Programmazione anticipata**

Inoltre, con la **programmazione anticipata** (Fsc, ministero Ambiente-Difesa del suolo Rer, ordinanze Cd Protezione Civile, Piano triennale dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile) in provincia di Ravenna sono presenti **9 interventi** (tra avviati, in corso e ultimati) per un totale di **oltre 2 milioni 800mila euro**.

**In totale, parliamo di 84 interventi per circa 91 milioni di euro.**

Nella provincia di Ravenna, inoltre, sono stati erogati **contributi Cis** (Contributo di immediato sostegno, 5mila euro iniziali) per **65,6 milioni**.